Imielin, dnia	2009.07.02

Z A T W I E R D Z A M:

mgr inż. Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia:2009-07-02

GK/AM/341/08/09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

#### I. Informacje ogólne

Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony – art. 10 ustawy Pzp o wartości mniejszej

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający:	Gmina Imielin

Adres zamawiającego:	Imielińska 81,  41-407 Imielin – pokój nr 30

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr  223 poz.1655 ze zm.)

#### II. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych

mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie miasta Imielin w 2009roku.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

45.23.31.42-6 : roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  dokumentacja techniczna  stanowiąca załączniki nr 3 do niniejszej SIWZ

III. Miejsce realizacji zamówienia : Imielin

#### IV. Termin realizacji zamówienia : od 15 sierpnia do grudnia 2009r.

#### V. Opis warunków udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, oraz inne wymagania formalne określone SIWZ i ustawą.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty przy zastosowaniu formuły : spełnia / nie spełnia.

#### VI Zawartość oferty :

#### Wymagane dokumenty,  które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty :

- Formularz oferty – zał. nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art. 22 Ustawy prawo zamówień publicznych – zał. nr 2

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem.

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

C) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

VII.  Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4 ,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

VIII.   Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

#### IX. Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się

z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

###### Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,41-407 Imielin

faks:  32/225-41-19  lub na adres e-mail: burmistrz@imielin.pl

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Daniel Kucki

w poniedziałki od 900 do 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530

Telefon: 32/22-54-130

Fax: 32/22-54-119

e-mail: d.kucki@i.pl

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Barbara Nowicka

w poniedziałki od 900 do 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530

tel. 32/22-54-120

fax. 32/22-54-119

e-mail – burmistrz@imielin.pl

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna  odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym wydano SIWZ oraz zostanie zamieszona  na stronie internetowej pod ogłoszeniem dot. przedmiotowego zadania

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

#### XI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu umowy.

#### XII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert

1)	Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 23 w terminie do dnia              2009.08.06 do godziny 12:55.

#### 2)       Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

3)     Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

#### XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 21 w dniu 2009.08.06 o godz. 13:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy którego oferta jest otwierana oraz  cena oferty.

#### XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- Podstawą do obliczenia ceny oferty są ceny ryczałtowo – jednostkowych na poszczególne zadania wynikłe z kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z przedmiarem – (zał. nr 3) na zadania :

  - remont 1m2 naw. asfaltobetonowej o gr. warstwy 4 cm

  - remont 1m2 naw. asfaltobetonowej – za każdy następny 1 cm gr. ponad 4 cm

  - zalanie 1 mb spękań naw. asfaltobetonowej o szer. do 1 cm i gł. do 8 cm.

- Ceny ryczałtowo – jednostkowe należy przemnożyć przez orientacyjną ilość robót przewidzianych do wykonania,  wykazanych w formularzu ofertowym w tabelce – kolumna nr 6. Suma wszystkich zadań będzie stanowiła cenę oferty. Ilość jednostek przedmiarowych określonych w ofercie jest wielkością orientacyjną wynikłą z obliczeń z lat ubiegłych. Rzeczywista ilość robót do wykonania w roku 2009 wyniknie z faktycznych potrzeb Zamawiającego i  zostanie określona powykonawczo na podstawie wykonanych i  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru jednostek w trakcie realizacji zamówienia.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie i musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

#### XV. Wycofanie oferty lub jej zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia

#### XVI. Ocena ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| l.p.Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- |
| 1cena | 100% |

- Ocena będzie punktowa wg zasady :

(cena najniższa : cenę badaną)  x 100 pkt x 100% = .................... pkt

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu  zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### XVII. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do załączonego projektu umowy – zał. nr 5.

XVIII. Wadium  - Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy - którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XX. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej (protesty, odwołania) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia,          w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

załączniki do SIWZ :

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – oświadczenie

zał. nr 3 –  Specyfikacja Techniczna

zał. nr 4– projekt umowy

## Załącznik  Nr 2

....................................

miejscowość, data

............................................

pieczęć firmowa oferenta

OŚWIADCZENIE

Przedsiębiorstwo / firma ..................... .....................................................................

adres ........................................................................................................................

ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu

na  :

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych

mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie miasta Imielin w 2009roku.

ogłoszonym przez Urząd Miasta Imielin, że :

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami  zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

...................................                                                 .........................................

(PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA i podpis )                                                  MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Formularz oferty – zał. nr 1

Zamówienie publiczne na :

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką

mineralno – bitumiczną na terenie miasta Imielin w 2009 roku.

Wykonawca (nazwa, adres)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

tel. fax. e-mail ..........................................................................................

Oferowana cena za realizację zamówienia w rozbiciu na ceny ryczałtowo – jednostkowe za poszczególne zadania :

| Lp | Zakres prac | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto z VAT | przewidywana do wykon. ilość jedn. | Łączna wartość (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | cena za remont nakładki o gr. 4 cm i pow. 1m2 |  |  |  | 300 m2 |  |
| 2. | cena za każdy następny 1 cm gr. nakładki o pow. 1m2 |  |  |  | 650 m2 |  |
| 3 | cena zalania spękań o szer. do 1cm i gł. 8 cm |  |  |  | 2000 mb |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  | ....................... |

słownie : cena za realizację całego zamówienia :

................................................................................................................zł brutto

słownie ceny ryczałtowo – jednostkowe brutto za poszczególne zadania :

  - remont  nakładki o gr. 4 cm i pow. 1m2

....................................................................................................................... zł brutto

  - każdy następny 1 cm gr. nakładki o pow. 1m2

........................................................................................................................ zł brutto

  - zalanie spękań o szer. do 1 cm i gł. 8 cm

....................................................................................................................... zł brutto

( podpis, pieczęć)  ..................................................

Projekt umowy

zał. nr 3

UMOWA  NR.......

Umowa zawarta w dniu  ............................. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,

41 – 407 Imielin (NIP: 222-00-41-485, REGON: 272586874)

pomiędzy : Miastem Imielin, którego reprezentuje Burmistrz Miasta - mgr inż. Jan Chwiędacz

zwanym w dalszej treści Zamawiającym,

a: :    .....................................................................................

zwanego w dalszej treści umowy  " Wykonawcą "

na podstawie art. 39  ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego w procedurze uproszczonej Wykonawca przyjmuje do wykonania

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką

mineralno – bitumiczną na terenie miasta Imielin w 2009 roku

§ 2

Strony ustalają następujące terminy dla:

a)   rozpoczęcia robót:                     sierpień  2009 r.

b)   zakończenia robót :                   grudzień 2009 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem  niniejszej umowy z materiałów własnych  zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- Dokumentacja przetargowa stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 4

- Za wykonanie i ukończenie robót  strony ustalają   wynagrodzenie

RYCZAŁTOWO –JEDNOSTKOWE :

  - .................. zł brutto/m2 remontowanej naw. o gr. 4 cm

  - .................. zł brutto/m2 za każdy następny 1 cm gr. naw.

  - .................. zł brutto/1mb zalania szwu o szer.1cm i gł. do 8 cm

- Maksymalny koszt wykonania całości zadania nie może przekroczyć kwoty :......................................... zł.

- Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie określona powykonawczo na podstawie wykonanych i  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru jednostek, przy zachowaniu cen ryczałtowo – jednostkowych.

- Roboty nie objęte wyceną ryczałtową będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wykonanym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia :

- ceny czynników produkcji  zostaną przyjęte z oferty przetargowej, lub w przypadku ich braku

zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich

pozycji KSNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami.

- Inspektorem nadzoru ustanowionym przez zamawiającego będzie  mgr Daniel Kucki

- Przedstawicielem wykonawcy będzie :  ......................

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Poszczególne roboty Zamawiający będzie zlecał w formie telefonicznej lub pisemnej. Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez inspektora nadzoru

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

- W czasie trwania robót Wykonawca wykona na własny koszt oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

- Odbiór wykonanych robót, zarówno ilościowy i jakościowy dokonany będzie protokolarnie przez Przedstawicieli obu stron.

§ 6

- Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z warunków umowy, strony zobowiązane są do zapłaty odszkodowania w formie kar pieniężnych.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca:

- za zwłokę w wykonaniu robót wynoszącą ponad 2 dni Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za nieterminowe usunięcie wad Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokosci 10% wartości robót, od których odstępuje.

  - Zamawiający:

- za zwłokę w dokonaniu odbioru 0,5% ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 10% robót od których odstępuje.

- Zapłacenie kar nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zakończenia robót ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od  umowy, jeśli:

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres  2 tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

  - jeśli wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową  lub wykonuje je nienależycie,

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeśli:

- Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w ciągu trzech miesięcy od terminu ustalonego na zapłatę w § 8 pkt 2 tej umowy,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

§ 8

- Rozliczenie za wykonane roboty płatne fakturami  częściowymi.

- Faktury płatna będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury wraz z  materiałami rozliczeniowymi i protokołem odbioru potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

na konto Wykonawcy  ......................................................................................................................

§ 9

Strony ustalają ponadto następujące obowiązki:

Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie   14 dni od daty zawiadomienia  go przez Wykonawcę  o gotowości do odbioru i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

§10

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie  za zgodą obu stron  wyrażoną pisemnie

w  formie aneksu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy  Ustawy „Prawo Zamówień   Publicznych” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji  niniejszej umowy  Strony  poddają orzecznictwu właściwego dla Zamawiającego  Sądu Gospodarczego.

§ 13

Umowę sporządzono w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2 egz. dla v Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a :                                                                     Z a m a w i a j ą c y :

Załącznik nr 4

Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych

Remonty cząstkowe

##### 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania stawiane wszelkim pracom i czynnościom związanym z remontami cząstkowymi dróg na terenie miasta Imielin.

Przystępując do przetargu, a w późniejszym czasie do realizacji zadania należy spełniać wszystkie wymogi              i zalecenia niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność      z polskimi normami, sztuką budowlaną i poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru.

Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót.

# 2. MATERIAŁY

Na każde żądanie Zleceniodawcy, należy przedstawić odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne dopuszczające stosowanie wbudowywanych materiałów, a w razie występowania podejrzeń co do ich jakości, Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne badania i przedstawi ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji. Jeżeli okaże się, że używane materiały nie spełniają stawianych im wymogów należy zrezygnować z ich stosowania, a już wbudowane materiały wymienić na odpowiednie, na własny koszt.

Mieszanka przeznaczona do napraw małych powierzchni powinna być transportowana w izolowanych termicznie pojemnikach, tak by zagęszczanie wbudowywanej mieszanki zostało zakończone w temp. 90-100o C.

Przy zalewaniu szczelin (metodą na gorąco) należy używać zalewy podgrzanej do temperatury 160-180o C, która powinna być wbudowana bezpośrednio po oczyszczeniu szczeliny i wyschnięciu powłoki gruntującej.

# 3. terminy

Po wskazaniu przez Inspektora danego zadania, należy najpóźniej do 48 godzin od zgłoszenia, przystąpić do jego realizacji.

Zgłoszenie następować będzie ustnie lub telefonicznie.

# 4. Sprzęt

Wykonawca musi wykazać się możliwością skorzystania z następującego sprzętu:

- ubijak ręczny

- płyta wibracyjna

- walec ręczny

- recykler

5. OBMIAR i pomiary wykonywanych ROBÓT

Obmiaru i wszelkich innych pomiarów dokonuje Wykonawca na każde żądanie Inwestora.

W razie potrzeby, obmiar musi być uzupełniony odpowiednimi szkicem sytuacyjnym z podaniem wszystkich potrzebnych wymiarów.

1

## 6. Cena jednostki obmiarowej

6.1. Remont 1m2 nawierzchni asfaltobetonowej o grubości warstwy 4cm

Remont obejmuje następujące roboty:

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót;

- wycięcie zniszczonej wierzchni piłą diamentową do kształtu regularnego, należy wykonać pionowe prostoliniowe płaszczyzny styku;

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę;

- odwóz gruzu na odległość 4km;

- skropienie naprawianego miejsca odpowiednią emulsją asfaltową lub rozgrzanym bitumem;

- remont masą asfaltobetonową uszkodzonej nawierzchni;

- zaspoinowanie styków.

6.2. Remont 1m2 nawierzchni asfaltobetonowej – za każdy następny 1cm grubości warstwy ponad 4cm

6.3. Zalanie 1mb spękań nawierzchni asfaltobetonowej o szer. do 1cm i głębokości do 8cm

Remont obejmuje następujące roboty:

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót;

- oczyszczenie szczeliny. Przestrzeń szczeliny przed zalaniem musi być czysta  (wola od pyłu) i sucha. Należy dokładnie wyczyścić przestrzeń szczeliny sprężonym powietrzem;

- zagruntowanie odpowiednią emulsją brzegów szczeliny;

- uzupełnienie szczeliny masą zalewową.

## 7. Przepisy związane

| 1 | PN-B-24005:1997 | Asfaltowa masa zalewowa |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-65/C-96170 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 3 | PN-B-24002:1997 | Asfaltowa emulsja anionowa |
| 4 | PN-B-24003:1997 | Asfaltowa emulsja kationowa |
| 5 | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |
| 6 | PN-71/S-96034 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji kationowej |
| 7 | PN-65/S-96033 | Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych |