Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
zad. nr 2 – Wywóz i unieszkodliwienie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Imielin.

# Likwidacja dzikich wysypisk poprzez podstawienie kontenerów odbywać się będzie w dwóch etapach. Etap wiosenny (kwiecień) i etap jesienny (październik). Łącznie przewiduje się wywóz ok. 1680 m³ odpadów, które nie mogą być umieszczone - ze względu na swoje rozmiary lub masę - w typowych pojemnikach, wśród których wymienić należy: stare meble, wózki, deski, materace, dywany, karnisze, żyrandole itp.

- Kontenery muszą być metalowe, otwarte z góry, o pojemności nie mniejszej niż 6 m ³, umożliwiające załadunek wielkogabarytowych odpadów.

- Kontenery należy podstawić w miejscach i terminach przedstawionych poniżej w proponowanych harmonogramie. Dokładne miejsce i termin, Zamawiający wskaże, po ustaleniu harmonogramu, który zostanie przedstawiony dla etapu wiosennego do 15 marca, a dla etapu jesiennego do 15 września. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc i terminów w stosunku do proponowanego harmonogramu.

- W każdym etapie, na zakończenie przez okres trzech dni nastąpi odbiór i utylizacja zużytych opon.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- podstawienie kontenerów zgodnie z harmonogramem,

- odbiór, transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- w przypadku konieczności wcześniejszego opróżnienia kontenera na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego, opróżnienie i podstawienie pustego tego samego dnia,

- po zabraniu kontenera z wskazanego miejsca Wykonawca we własnym zakresie uprzątnie teren z pozostałych odpadów,

- Proponowany harmonogram dla etapu jesiennego( etap wiosenny rózni się tylko terminem realizacji)

| TERMIN REALIZACJI | MIEJSCE ZBIÓRKI |  |
| --- | --- | --- |
| 21.09 – 23.09 | 1. ul. Imielińska - naprzeciw SOKOLNI 2. ul. Br. Alberta - parking za TOTOLOTKIEM 3. skrzyż. ul. Drzymały - ul. Klonowa |  |
| 24.09 – 26.09 | - Rynek - ul. Nowa - skrzyż. ul. Karolinki – ul. Kordeckiego |  |
| 28.09 – 30.09 | - ul. Orla – naprzeciw nr 3 - ul. Zachęty (autostrada) - rejon skrzyż. ul. Poniatowskiego i Wandy |  |
| 01.10. – 03.10 | - skrzyż. ul. B-pa Adamskiego – ul. Lipowa - ul. Wyzwolenia za nr 31a - ul. Wyzwolenia – naprzeciw nr 91 |  |
| 05.10 – 07.10 | - skrzyż. ul. Dunikowskiego – ul. Kuczyńskiego - skrzyż . ul. Rubinowa – ul. Kusocińskiego - skrzyż. ul.Br. Alberta – ul. Klonowa |  |
| 08.10. - 10.10 | - ul. K. Miarki – obok nr 31 - skrzyż. ul. Kordeckiego – ul. Malornego - skrzyż. ul. Wandy – ul. Sikorskiego |  |
| 12.10 – 14.10. | - ul. Hallera (przy KS „Pogoń”) - skrzyż. ul. Żeńców – ul. Krótka - ul.Imielińska - w rejonie nr 145 |  |
| 15.10 – 17.10. | - ul. Turystyczna w rejonie nr 21 - skrzyż. ul. Banachiewicza- ul. Kusocińskiego - ul. Malczewskiego 6 |  |
| 19.10 – 21.10. | TYLKO OPONY 1. skrzyż. ul. Imielińska – ul. Hallera 2. skrzyż. ul. Br. Alberta – ul. Klonowa |  |