Projekt

umowy nr ........../2009

zawarta w dniu  .................. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin (NIP: 222-00-41-485, REGON: 272586874) pomiędzy Miastem Imielin, którego reprezentuje

Burmistrz Miasta - mgr inż. Jan Chwiędacz zwanym w dalszej treści Zamawiającym,

a:

....................................... z siedzibą w  ...............................przy ul.  ...............................................

reprezentowanym przez

.....................................................................   zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1.  Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.:

„ Przebudowa odcinka ulic Wandy i K. Miarki w celu uspokojenia ruchu drogowego”

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera dokumentacja przetargowa, która jest integralną częścią

umowy.

§ 2

Strony ustalają termin wykonania zadania :  .......................................................

§ 3

1. Za wykonanie i ukończenie robót  określonych w przedmiarze robót  strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości

.....................................zł brutto

słownie : ...................................................................................... brutto

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest tzw.

wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto następujące koszty : koszt wszelkich robót

przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami

wynikającymi z realizacją robót.

3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w ustępie 2

niniejszego paragrafu, wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone   przy

zachowaniu cen przedstawionych w ofercie – czyli tzw. „kosztorysem zamiennym”

4. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości

zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia  awarii.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy z materiałów własnych zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do przetargu, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.

§ 5

1. Inspektorem nadzoru  ustanowionym przez zamawiającego  będzie: Alicja Mikuła

2. Przedstawicielem wykonawcy na placu budowy będzie Kierownik budowy :    .............................

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń  Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które

są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

4. Inspektor  nadzoru może wydawać polecenia na piśmie dotyczące zwiększenia ilości  robót  lub  ograniczenia ilości

robót lub zrezygnowania z wykonania określonych robót  lub wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do

prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych

oraz od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników ruchu kołowego i pieszego w związku z prowadzonymi

robotami określonymi niniejszą umową.

§ 6

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%

wynagrodzenia umownego z § 3, pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego z § 3, pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego   na usunięcie wad i usterek.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego

z § 3, pkt 1 umowy,.

2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł za

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od  umowy, jeśli:

a) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres  2 tygodni,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

c) jeśli wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową  lub wykonuje je nienależycie.

§ 8

1.Rozliczenie za wykonane roboty płatne fakturami częściowymi po wykonaniu min. 40% przewidzianego zakresu

robót.

2.Faktura płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi i  protokołem odbioru potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

§ 9

Strony ustalają ponadto następujące obowiązki Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia  go przez Wykonawcę  o gotowości do odbioru i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

§ 10

Strony ustalają  okres gwarancji na 3 lata od daty odbioru technicznego  końcowego.

§ 11

Dodatkowe postanowienia stron - Nieodłączną częścią umowy jest  dokumentacja przetargowa

§ 12

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie  za zgodą obu stron  wyrażoną pisemnie w formie aneksu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy „Prawo zamówień publicznych”

§ 14

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji  niniejszej umowy  Strony  poddają orzecznictwu właściwego dla Zamawiającego  Sądu Gospodarczego.

§ 15

Umowę sporządzono w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2 egz. dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a :                                                                 Z a m a w i a j ą c y :